新能源类

可行性研究报告

目  录

第一章	项目总论	1

1.1项目概况	1

1.1.1项目名称	1

1.1.2项目承办单位	1

1.1.3项目拟建地点及占地面积	1

1.1.4项目建设内容	1

1.1.5项目实施进度	1

1.1.6项目工程技术方案	2

1.1.7 项目组织结构及劳动定员	3

1.1.8 投资估算和资金筹措	3

1.1.9 可行性研究报告编制依据	4

1.2 可行性研究结论	5

1.2.1 项目符合国家的产业政策	5

1.2.2 项目的实施是落实可持续发展能源和循环经济的需要	5

1.2.3 环境保护	5

1.2.4 节能效益	6

1.2.5 财务分析	6

1.3主要技术经济指标	6

第二章	项目背景及建设必要性	9

2.1项目背景	9

2.1.1政策背景	9

2.1.2行业背景	11

2.2项目建设必要性	13

2.2.1落实《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》的需要	13

2.2.2落实可持续发展能源和循环经济的需要	14

2.2.3落实《国家能源局关于下达2014年14GW光伏新增建设规模通知》的需要	14

2.2.4是江苏省战略性新兴产业发展的需要	15

2.2.5符合国家《产业结构调整指导目录》（2013年修补本）	15

第三章	项目建设条件	16

3.1项目选址	16

3.1.1地理位置	16

3.1.2地形地貌	16

3.1.3气候条件	17

3.1.4交通条件	17

3.1.5经济条件	18

3.2项目选址优势	19

3.2.1气象条件优势	19

3.2.2太阳能资源优势	19

3.2.3电力系统优势	23

第四章 项目建设方案	24

4.1项目设计依据	24

4.2太阳能电池与逆变器选型	24

4.2.1太阳能电池的种类	24

4.2.2太阳能组件主要技术参数	30

4.2.3逆变器选型及参数	31

4.3整体方案设计	33

4.3.1总体布局	33

4.3.2安装倾角选择	37

4.3.3太阳电池组件布置	38

4.3.4太阳电池组件方阵支架间距计算	38

4.3.5光伏子方阵设计	40

4.4发电量估算	40

第五章	电气设计	43

5.1电气一次部分	43

5.1.1太阳电池组件电气设计	43

5.1.2电气主接线设计	44

5.2电气二次部分	46

5.2.1控制室及继电器室设备布置	46

5.2.2控制	46

5.2.3监测、信号	47

5.3直流系统	48

5.4不停电电源系统	48

第六章	土建技术方案	50

6.1建筑部分	50

6.2防雷保护及接地	50

6.2.1防雷保护	50

6.2.2接地	50

6.3暖通工程	51

6.3.1设计依据	51

6.3.2暖通方案	51

6.4给排水和消防工程	51

6.4.1设计依据	51

6.4.2给排水工程	51

6.4.3消防工程	52

6.5安保系统	52

6.6照明及通信	53

第七章 节能方案	54

7.1项目所在地能源供应条件	54

7.1.1项目使用能源品种的选用原则	54

7.1.2项目所在地能源供应条件	54

7.2合理用能标准和节能设计规范	54

7.2.1相关法律、法规、规划和产业政策	54

7.2.2节能标准及技术规定	55

7.3 项目能源消耗种类及数量计算	56

7.3.1 能源消耗种类、来源及其流向	56

7.3.2 节能效益计算	56

7.4 水资源再生	57

第八章 环境保护	58

8.1评价依据和标准	58

8.2环境状况	58

8.3施工期环境影响	59

8.3.1 噪声	59

8.3.2 扬尘和废气影响	59

8.3.3 施工期废、污水排放的影响	60

8.3.4 污染物	60

8.3.5 运输车辆对交通干线附近居民的影响	60

8.4运行期环境影响	60

8.4.1 电磁波的潜在影响	60

8.4.2 噪声影响	60

8.4.3 废水影响	61

8.4.4 光污染影响	61

8.4.5 雷击	61

8.5 环境效益	61

第九章 劳动安全与工业卫生	63

9.1 设计依据、任务与目的	63

9.1.1 法律法规、技术规范及标准	63

9.1.2 劳动安全与工业卫生设计任务与目的	63

9.2 工程安全与工业卫生因素分析	65

9.2.1 施工期危害因素	65

9.2.2运行期危害因素	65

9.3 劳动安全和工业卫生对策	65

9.3.1 施工期劳动安全和工业卫生对策	65

9.3.2 运行期劳动安全与工业卫生对策	66

9.4 光伏电场安全卫生机构设置、人员配备及管理制度	66

9.4.1 光伏电场安全与卫生机构	66

9.4.2 光伏电场安全生产监督制度	67

9.4.3 消防、防止电气误操作、防高空坠落等管理制度	67

9.4.4 工业卫生与劳动保护管理规定	68

9.4.5 事故调查处理与事故统计制度	68

9.4.6 其它劳动安全、工业卫生管理制度	68

9.5 事故应急救援预案	68

9.5.1 应急预案的目的	68

9.5.2 应急抢险原则	69

9.5.3 应急设备器材	69

9.5.4 应急预案	71

9.6 预期效果评价	72

第十章 劳动定员和进度安排	73

10.1 项目劳动定员	73

10.1.1 组织机构设置	73

10.1.2 人员编制	73

10.2 项目实施进度	74

第十一章 投资估算与资金筹措	76

11.1 投资估算依据	76

11.2总投资估算	76

11.3固定资产估算	77

11.3.1建筑工程费	78

11.3.2设备购置费	78

11.3.3安装工程费	79

11.3.4工程建设其他费	80

11.3.5预备费	81

11.3.6建设期利息费	81

11.4资金筹措	82

11.5 还款计划表	82

第十二章 财务与敏感性分析	84

12.1 财务预测方法及依据	84

12.2 财务假设	84

12.3 产品销售收入及税金估算	85

12.4 产品成本及费用估算	85

12.5 利润及分配	86

12.6 财务盈利能力分析	86

12.6.1 动态分析	86

12.6.2 静态分析	87

12.7 盈亏平衡分析	87

12.8 财务分析结论	90

第十三章 社会效益和社会影响分析	91

13.1节能减排效益	91

13.2清洁发展机制	91

13.3其他社会效益	92

第十四章 结论与建议	93

14.1 结论	93

14.2 建议	93

附表	94

附表一：项目一期销售收入与销售税金及附加估算表（单位：万元）	94

附表二：项目一期资产折旧估算表（单位：万元）	95

附表三：项目一期成本费用估算表（单位：万元）	96

附表四：项目一期利润及利润分配表（单位：万元）	98

附表五：项目一期现金流量表（单位：万元）	99

附表六：项目二期销售收入与销售税金及附加估算表（单位：万元）	101

附表七：项目二期资产折旧估算表（单位：万元）	102

附表八：项目二期成本费用估算表（单位：万元）	103

附表九：项目二期利润及利润分配表（单位：万元）	105

附表十：项目二期现金流量表（单位：万元）	106